彭州市人民医院金蝶云医院移动应用

第一期上线计划

经过三周的业务流程梳理及软件联调测试，项目组初步完成了行政办公室、人力资源部及信息科三个科室的部分移动应用功能上线准备工作，并于本周统一进行了现场演示，现项目第一期在行政管理科室推广上线，计划安排如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 名称 | 管理科室 | 上线计划 |
| 1 | 移动应用 | 会议室管理 | 办公室 | 2018-11-1  |  2018-11-30 |
| 2 | 视频会议 | 办公室 |
| 3 | 通讯录 | 人力资源部 |
| 4 | 移动工资条 | 人力资源部 |
| 5 | 即时通讯 | 信息科 |
| 6 | 语音会议 | 信息科 |
| 7 | 云之家电话 | 信息科 |
| 8 | 问卷 | 信息科 |
| 9 | 通知公告 | 办公室 |
| 10 | 文件管理 | 办公室 |
| 11 | 移动审批 | 收文批阅 | 办公室 |
| 12 | 发文申请 | 办公室 |
| 13 | 公务接待申请 | 办公室 |
| 14 | 医院派车申请 | 办公室 |
| 15 | 公务出行租车申请 | 办公室 |
| 16 | 故障报修 | 信息科 |
| 17 | 用印申请 | 办公室 |

金蝶项目组联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金蝶项目经理 | 朱平强 | 13730600131 |
| 金蝶实施顾问 | 朱银菊 | 18702862170 |
| 金蝶实施顾问 | 冉军博 | 13996947420 |

金蝶项目组

2018-10-24